Российская Федерация

- ГлавА ЗЕЛЕНОБОРСКОГО сельсовета

- Михайловского района Амурской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 06.11.2020                                                                                                            №  77

- с.Зеленый Бор

Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области»

В связи с необходимостью развития и поддержки сферы благоустройства территории Зеленоборского сельсовета, определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мер развития отрасли на 2021-2025 годы , согласно ст.14 п.14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131  от 06.10.2003г.

постановляю :

1.Утвердить  прилагаемую муниципальную  программу «Благоустройство территории Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области».

2.  Обнародовать настоящее постановление  на информационных стендах  и  разместить на официальном сайте администрации Зеленоборского сельсовета в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.А.Демина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

главы Зеленоборского сельсовета

от 06.11.2020   № 77

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Зеленоборского сельсовета

Михайловского района Амурской области

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Благоустройство территории Зеленоборского сельсовета  Михайловского района Амурской области»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области» ( далее Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Зеленоборского сельсовета Михайловского района Амурской области |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав Зеленоборского сельсовета |
| Цель программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Зеленоборского сельсовета, способствующего созданию комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства населенных пунктов; - Проведение месячников весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории Зеленоборского сельсовета; - Размещение и строительство новых объектов благоустройства; - Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства; - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| Исполнитель программы | Администрация Зеленоборского сельсовета |
| Срок реализации программы | 2021 – 2025г.г. |
| Источник финансирования программы | Средства областного бюджета, Зеленоборского сельсовета помощь спонсоров.. |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования составляет 88,0тыс.рублей, в том числе: 2021 год – 17,6тыс. рублей; в том числе местный бюджет – 17,6; 2022 год – 17,6тыс. рублей; в том числе местный бюджет – 17,6тыс.рублей; 2023 год - 17,6тыс. рублей; в том числе местный бюджет 17,6тыс.рублей. 2024 год – 17,6 тыс.рублей; в том числе местный бюджет 17,6тыс.рублей. 2025 год – 17.6 тыс.рублей; в том числе местный бюджет 17,6тыс.рублей. |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы | Повышение уровня благоустроенности территории Зеленоборского сельсовета; Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |

1. Характеристика проблемы.

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Зеленоборского сельсовета и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  территории Зеленоборского сельсовета на 2021 – 2025г.г.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и  как следствие, повышение качества жизни населения.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития территории Зеленоборского сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства:  разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурсов«Лучшая улица села», «Лучшая усадьба села», «Лучшая территория предприятия и учреждения», «Лучшая торговая территория».

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей. прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий, воспитанию чувства любви и бережного отношения к родному селу.

2.Цели и задачи Программы

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Зеленоборского сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельсовета, обеспечение чистоты и порядка на территории Зеленоборского сельсовета.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Зеленоборского сельсовета.

Срок реализации Программы и источники финансирования

Реализация Программы рассчитана на 2021 – 2025годы.

Источником финансирования Программы являются средства  бюджета Зеленоборского сельсовета.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 88,0тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2021 год –17,6тыс. рублей;

- на 2022 год –  - 17,6тыс. рублей;

- на 2023 год -     17,6 тыс. рублей

- на 2024 год -     17,6 тыс.рублей

- на 2025 го -       17,6 тыс.рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Зеленоборского сельсовета на соответствующий финансовый год.

3. Мероприятия, предусмотренные Программой

Для обеспечения Программы благоустройства территории Зеленоборского сельсовета регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период;

- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).

- регулярное проведение мероприятий с участием комиссии по благоустройству  по проверке санитарного состояния территории поселения;

- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

4. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

| № пп | Наименование мероприятия | Затраты на 2021г. (тыс.руб.) | Затраты на 2022г. (тыс.руб.) | Затраты на 2023г. (тыс.руб.) | Затраты на 2024 г. (тыс.руб) |  | затраты на 2025г. (тыс.руб.) |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Благоустройство и развитие территории сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание спортивных площадок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Содержание детских площадок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 25,0 |
| 4 | Ликвидация стихийных, несанкционированных свалок | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 25,0 |
| 5 | Вывоз мусора с территории сел сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6 | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища, ограждение кладбища в с.Зеленый Бор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 2,5 |
| 7 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |  | 7,1 |  | 35,5 |
| 8. | Озеленение территории поселения: посадка саженцев деревьев и кустарников, разбивка цветников | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9. | Проведение субботников | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 10. | Проведение ежегодных конкурсов по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11. | Поддержка местных инициатив развития территории поселений, основанных на местных инициативах проект «Ограждение и благоустройство парка» в том числе: областной бюджет, местный бюджет, средства населения, спонсоры | 1180,0 1 000,00 50,00 30,00 100,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | ВСЕГО | 1197,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |  | 17,6 |  |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

5.1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

увеличение уровня озеленения территории поселения;

  - стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу.

5.2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения

  - проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

  - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

  - повышение уровня эстетики поселения;

  - привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.

6. Организация управления Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Калининского сельсовета,  определяющими механизм реализации муниципальных  программ  Зеленоборского сельсовета..

Администрация Зеленоборского сельсовета:

  - осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

  - проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

  - несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

  - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

  - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.